## Slide 1: 용접로봇 자동화
용접로봇팀
김태준, 하현진, 서승훈
전재훈, 남상규, 이다현

## Slide 2
용접 자동화
2022 CAI Lab Meeting

## Slide 3: 1. 진행 작업
1-1. 용접팀 COEX 전시회 참가
# 4.20(수)~22(금) 동안 진행한 IRTC 인재양성대전 2022 참가
- 임시 용접 테스트베드 구현
 소분팀의 UR 로봇 및 테스트베드를 대여
 Hand Eye Calibration 진행 및 네트워크 연결 작업
 임시 테스트베드의 pipe 데이터 100장을 촬영 및 Labeling 하여 진행
 x10 augmentation 진행 후, Unet 3+ 모델을 이용하여 학습
[임시 테스트베드 데이터]

## Slide 4: 1. 진행 작업
1-1. 용접팀 COEX 전시회 참가
# 4.20(수)~22(금) 동안 진행한 IRTC 인재양성대전 2022 참가
- 팜플렛 인쇄, 로봇 이송 및 시연 환경 재구성 등의 작업 진행
 연구실 인원들의 도움!
- 용접 테스트베드 시연
 방문객들에게 진행하고 있는 프로젝트에 대한 설명 및 시연 진행
 현대 계열사와 기아, LG 등의
다양한 업체들 방문

## Slide 5: 1. 진행 작업
1-2. 현대 NGV 과제
# 4.25(월) 울산 현대 공장 방문
- 실제 현장 방문을 통한 작업 환경 파악
- 정종원 매니저 분과 앞으로의 연구 진행 관련 논의 진행
 윤종완 교수님과의 미팅을 통해 정리 후 다시 보고드릴 예정

## Slide 6: 2. 이후 진행 계획
1. 현대 NGV 과제 집중 진행
- 과제 내용 정리 후 인원 분배 및 계획 작성 예정
2. 논문 개요 수정 진행
# 윤종완 교수님께서 보내주신 논문 개요 피드백 수령
- 해당 내용을 바탕으로 개요 및 논문의 내용 수정 진행 예정

## Slide 7
용접 불량 검사
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 8: 1. 진행 작업
1-1. 데이터 재촬영
용접 높이가 1cm 이상 튀는 현상 발생
   영상내 Pool 위치가 다른 원인
데이터 재촬영 진행
   (30/75) 완료

## Slide 9: 1. 진행 작업
1-1. 데이터 분석
전류,전압,속도와 용접 높이와의 상관관계 분석

## Slide 10: 1. 진행 작업
1-1. 학습
번호 | 피처 이름 | 전처리 방식
1 | 전류 | Min-Max
2 | 전압 | Min-Max
3 | 용접 속도 | Min-Max
입력피처 및 전처리
모델

## Slide 11: 1. 진행 작업
1-1. 학습
실험 결과
Train, Valid loss가 잘 수렴함 (0.1cm 오차)
용접 높이 예측에 적합한 모델로 판단됨
데이터의 튀는 부분들 재촬영 예정

## Slide 12
데이터의 튀는 부분 재촬영
학습 성능 향상
2. 이후 진행 계획

## Slide 13
용접 로봇 Calibration
2021 CAI Lab Meeting

## Slide 14: 1. 제목 수정
Normalization & Softmax Ensemble 기법을 이용한 용접로봇 자동 손 - 눈 보정 시스템
Using Normalization & Softmax Ensemble - Welding Robot‘s Auto Hand Eye Calibration System
Normalization & Softmax Ensemble 기법을 이용한 안정적인 자동 손 - 눈 보정 시스템
Providing stable result, Using Normalization & Softmax Ensemble - Technique's in Auto Hand Eye Calibration System

## Slide 15: 2. 국문요지 및 서론부분 수정
산업 분야에서 비전로봇의 중요성과 의의
Auto Hand Eye Calibration System의 필요성
본 논문에서 해결하려는 문제점과 해결해야하는 이유
Hand Eye Calibration의 중요성과 정의
본 논문에서 해결하려는 문제 언급
본 논문에서 제안하는 기법들 소개
본 논문에서 해결하고자 하는 문제점과 제안하는 기법들 소개

## Slide 16: 3. 향후계획
1. 서론부
단순하게 했던것만이 아닌, 어떤 문제를 해결하기 위해
이런 방법을 사용했다 식으로, 언급하기
실험 결과 간략히 언급하기
2. 관련연구
비슷한것 논문끼리 한 문단 내부에서 서술, 장점과 단점 간단히
제시하기
기존 연구들과 차별화 된 부분 마지막 문단에 언급

## Slide 17: 3. 향후계획
3. 이론적배경, 제안하는기법
논문은 흑백을 전제로 함으로, 빨간선, 파란선 구분이 아닌, 점
선, 실선 이런식으로 구분하기
수식도 목차 따로 관리해서 빼놓고, 향후 언급할때도, 수식 1,
수식 2 이런식으로 쓰기
4. 실험결과
실험 환경부분에 외부적인 요소만 적지 말고, 실험 시나리오도
추가로 언급하기

## Slide 18: 감사합니다